КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОМЫЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2015 г. № 14 
с. Красномыльское

Об утверждении плана мероприятий

по улучшению качества питьевой воды

в Красномыльском сельсовете на 2015-2016 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой», руководствуясь Уставом Красномыльского  сельсовета, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения, Администрация Красномыльского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Красномыльском  сельсовете на 2015-2016 годы» (Приложение 1)
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования на доске информации  в здании Администрации Красномыльского сельсовета и подлежит размещению на сайте Администрации Красномыльского сельсовета в сети Интернет.

Глава Красномыльского  сельсовета                                            Г.А.Стародумова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Красномыльского сельсовета

«Об утверждении плана мероприятий по улучшению

качества питьевой воды  в Красномыльском сельсовете

на 2015-2016 годы» от01.04.2015 г. № 14

ПЛАН

мероприятий по улучшению качества питьевой воды

в Красномыльском сельсовете на 2015-2016 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | Финансирование, руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. федераль- ный бюджет | в т.ч. местный бюджет |  |
| 1. | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | В течение всего периода |  |  |  | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 2. | Оборудование приборами учета расхода воды из артезианской скважины, 2 шт. в с.Красномыльское, д.Деулина | 2015 -2016 годы | 25.000 |  | 15.000 | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 3. | Создание мест отбора проб воды | 2015 год | 10.000 |  | 5000 | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 4. | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | ежегодно | 40.000 |  | 40.000 | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 5. | Заключение договоров организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, с абонентами | постоянно |  |  |  | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 6. | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности | при поступле-нии заявлений |  |  |  | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 7. | Разработка и утверждение инвестиционной программы развития централизованных систем водоснабжения | 2015 год |  |  |  | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 8. | Размещение на информационном стенде в здании Администрации Красномыльского сельсовета и официальном сайте в сети Интернет, сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | 2015 год | 1.000 |  | 1.000 | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 9. | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  |  | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 10. | Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения. | 2015-2016 годы |  |  |  | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 10.1. | -замена башни Рожновского в д. Деулина | 2016 год | 250000 |  | 125000 | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 10.2. | -замена кранов и задвижек у резервуаров с. Красномыльское . | 2015 год | 10000 |  | 5.000 | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
| 10.3. | -промывка системы, резервуаров, хлорирование воды | ежегодно |  |  |  | МУП «Красномыльское ЖКХ» |
|  | ИТОГО: |  | 336000 |  | 191000 |  |

Глава Красномыльского сельсовета                                                 Г.А.Стародумова